## Slide 1: ITマネジメントの全体像
N-4年度 | N-3年度 | N-2年度 | N-1年度 | N年度 | N+1年度 | N+2年度 | N+3年度 | N+4年度 以降
プロジェクトの管理
設計・開発 委託
調達
予算 要求
アプリケーション保守委託
運用支援委託
後続プロジェクト
設計・開発
サービス・
業務企画
要件定義
計画
整備
運営
状況把握
サービス利用
調達
予算 要求
サービス利用
システム監査
第2章 プロジェクトの管理 | プロジェクトの立ち上げ及び初動 プロジェクト計画の策定 デジタル庁によるレビュー プロジェクトの終結 一元的なプロジェクト監理
第3章 予算及び執行 | 予算要求の対象の特定 経費の見積り PMOとの調整 デジタル庁による確認 概算要求作業
第4章 サービス・業務企画 | 現状の把握と分析 サービス・業務企画内容の検討 業務要件の定義
第5章 要件定義 | 要件定義の準備 要件定義
第6章 調達 | 調達の計画 調達仕様書の作成等 RFP・公告 審査 入開札 契約 検収
第7章 設計・開発 | 設計・開発実施計画の策定 設計・開発工程に入る前の要件定義の内容の調整・確定 設計の実施・管理 開発・テストの実施・管理 受入テストの実施 移行の実施・管理 引継ぎ 検査・納品管理
第8章 サービス・業務の 運営と改善 | サービス・業務の運営準備 サービス・業務の運営 サービス・業務の改善 情報システムの改善
第9章 運用及び保守 | 運用開始前の準備 運用及び保守の実施 運用及び保守の改善 運用及び保守の引継ぎ
第10章 システム監査 | システム監査
サービス・業務の運営と改善
調達
予算 要求
第2章
第8章
第7章
第5章
第4章
第3章
賃貸借・保守（ハードウェア・ソフトウェア等）
第6章
第10章
調達
予算 要求
サービス利用
調達
予算 要求
サービス利用
運用及び保守
第9章
※本表には全体像を把握する上で主要な作業のみ掲載しています。